

**UNIVERSIDAD VERACRUZANA**

**FACULTAD DE NEGOCIOS Y TECNOLOGIAS**

PROGRAMA EDUCATIVO

**INGENIERÍA DE SOFTWARE**

**“REPORTE”**

EXPERIENCIA EDUCATIVA

**DESARROLLO DE SOFTWARE**

INTEGRANTES DE EQUIPO

**DIAZ TORRES ALDO FRANCISCO**

**NOLASCO ALVARADO DANIEL ANTONIO**

**ORTIZ HERNADEZ IBET**

**ROMERO REYES LUIS ANGEL**

BLOQUE Y SECCIÓN

**601-ISW**

**IXTACZOQUITLAN, VER. MAYO 2020**


Reporte de Actividades

Fecha de reunión: Miercoles 13 de mayo (Por confirmar).

Hasta el día de hoy el progreso en la materia “Desarrollo de software” del proyecto sobre la “implementación de una plataforma de gestión y publicación para incrementar la asistencia a los eventos realizados en la facultad de negocios y tecnologías” ha continuado de acuerdo lo planeado teniendo que modificar fechas debido a la contingencia producida por el COVID-19. Durante la jornada de sana distancia se han adoptado las siguientes medidas con el fin de continuar con el progreso de nuestro proyecto:

* Como equipo hemos tenido reuniones virtuales a través de la plataforma Zoom con el fin de establecer las metas a alcanzar a lo largo de la semana. Gracias a las reuniones que vamos haciendo podemos tener una revisión grupal de avances, en donde aclaramos dudas y se corrigen problemas que tengamos con algunas de las tareas asignadas.
* Asignación de tareas con respecto al plan de trabajo previamente establecido, para un mejor seguimiento de la asignación de las tareas se decidió trabajar con la aplicación web “Trello” ya que nos ha permitido tener una mejor administración y organización con las tareas de este proyecto, ya que se registraron las actividades del diagrama de Gantt con las fechas y el/los responsables de cada tarea. Cada responsable realiza su tarea y adjuntara el “commit de GitHub” que realizó para su tarea asignada, para cuando se realice la reunión por quipo poder revisar y verificar que se cumplió.
* Compartimentación de un repositorio alojado en GitHub donde se gestiona el avance técnico del proyecto. <https://github.com/dnieln7/Eventos-UV>

Hasta el momento y de acuerdo con el plan de trabajo se realizaron los Mockups correspondientes de cada pantalla seguido de una reunión en la plataforma Zoom para poder realizar una retroalimentación del diseño esperado del proyecto, una vez concluidas cada una de las posibles pantallas que tendrá el proyecto se procedió a comenzar a desarrollar la parte Backend que incluye la API, y la parte Frontend que es el Login.

Se adjunta una captura de pantalla de la plataforma Trello, la cual se ha estado ocupando a lo largo del desarrollo para lograr ver el avance del proyecto

A continuación, se muestra una lista con las actividades pendientes del proyecto, ya que se han estado realizando cambios nuestro plan de trabajo “Diagrama de Gantt” y con las nuevas fechas que se establecieron se está trabajando, sin embargo, falta concluir con:

* Desarrollo:
  + Feed de eventos
  + Feed de eventos a los que asistirás
  + Feed de eventos pasados
  + Notificaciones de los eventos
* Pruebas:
  + Pruebas de login
  + Pruebas de notificaciones
  + Pruebas de excepciones de errores
  + Pruebas del feed
  + Pruebas de creación de eventos
* Implementación:
  + Revisión final con el cliente